**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia**

**(SIWZ) na**

**robotę budowlaną**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego   
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na robotę budowlaną o wartości zamówienia poniżej 5.225.000,00 euro   
pn: **"Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1   
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu"**

CPV:

**Główny kod CPV:**45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody:  
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

Akceptacja:

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Liliana Lipińska

Zatwierdził   
Zarząd Powiatu Zgierskiego

Zgierz, wrzesień 2018r.

1. **NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO - INFORMACJE WPROWADZAJĄCE**
   1. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu: Liliana Lipińska, Inwestor - Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego w składzie: Bogdan Jarota Przewodniczący Zarządu Powiatu, Krzysztof Kozanecki – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu, Wojciech Brzeski – Członek Zarządu, Wojciech Budziarski – Członek Zarządu, Adam Świniuch – Członek Zarządu. Pozostałe funkcje: Iwona Stańczyk –Skarbnik Powiatu, Wiesław Stankowski – Sekretarz Powiatu. Planowany skład Komisji Przetargowej: Aleksandra Boruta - Przewodnicząca, Liliana Lipińska - Członek Komisji, Andrzej Juszczyk - Członek Komisji.
   2. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „Ustawa” lub „ustawa Pzp”, bez bliższego określenia   
      o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   
      (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
   3. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu zaprasza do składania ofert   
      w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 11 ust 8 Ustawy.
   4. Postępowanie jest przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie; ustawy o finansach publicznych; ustawy Kodeks Cywilny oraz niniejszej SIWZ.   
      W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo do zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ, a także umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego   
      i będzie dla nich wiążąca. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia   
      o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej.
   5. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, w związku z tym wszelkie składane oświadczenia, zawiadomienia, zapytania do treści SIWZ, oferty itp. muszą być tworzone w języku polskim.
   6. Stosownie do treści art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.
   7. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
   8. Forma pisemna pod rygorem nieważności zastrzeżona jest dla oferty (art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020). Oświadczenia, formularz ofertowy zamówienia należy złożyć w formie pisemnej (art. 17 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).
   9. Dane Zamawiającego:
      1. Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu;
      2. adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91;
      3. NIP 7321064763, numer REGON 000193430;
      4. faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 42 715 07 34;
      5. e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: ekonomik@miasto.zgierz.pl
      6. w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem ogłoszenia;
      7. adres stron internetowych, na których opublikowano informację o przetargu wraz z SIWZ:   
         http://[www.ekonomik.miasto.zgierz.pl](http://www.ekonomik.miasto.zgierz.pl)

**Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Biuletynu Zamówień Publicznych:**

[**www.uzp.gov.pl**](http://www.uzp.gov.pl/) **w dniu 4.09.2018 r. Zamówieniu nadano numer: 613239-N-2018**

1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
   1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym remoncie sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu; adres inwestycji ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz.
   2. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w następujących opracowaniach:
      1. Projekt budowlany na powiększenie trzech otworów w ścianach konstrukcyjnych oraz demontaż pustaków szklanych i wykonanie zamurowań w ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
      2. Decyzja Pozwolenie na budowę nr 124/2018 – stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ;
      3. Projekt umowy – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ
      4. Projekt budowlany instalacji elektrycznej - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ;
      5. Przedmiar na powiększenie trzech otworów w ścianach konstrukcyjnych oraz demontaż pustaków szklanych i wykonanie zamurowań w ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej oraz roboty pozostałe budowlane – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ;
      6. Przedmiar – instalacje elektryczne – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ;
   3. Roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie - Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, ul. Długa 89/91, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy;
   4. Roboty budowlane prowadzone będą w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu - Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu - umożliwiając prawidłowe jego funkcjonowanie.
   5. Materiały pochodzące z rozbiórki nienadające się do powtórnego użycia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza teren budowy na własny koszt przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
   6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób ponownego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki, nadających się do ponownego wykorzystania:
      1. ewentualne złomowanie materiałów pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej zapłacie od Zamawiającego. Zysk ze sprzedaży złomu Wykonawca winien uwzględnić w przygotowaniu oferty;
      2. dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz dokumentacją odbioru;
2. W zakres prac wchodzą wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować, by przedmiot zamówienia osiągnął planowany efekt, gotowość do eksploatacji oraz został wykonany należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
3. **Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:**
4. Wykonawca zobowiązany jest, aby w zakresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności, wskazane poniżej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy   
   z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917):
   * + 1. czynności w zakresie prac murarskich;
       2. czynności w zakresie prac tynkarskich;
       3. czynności w zakresie prac malarskich;
       4. czynności w zakresie prac przy wymianie drzwi;
       5. czynności w zakresie prac elektrycznych;
       6. czynności w zakresie prac dekarskich;
       7. czynności w zakresie prac wykończeniowych.

*(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy)*

1. Wykonawca jest zobowiązany w terminie **3 dni** od każdorazowego wezwania Zamawiającego, do okazania oświadczenia, zaświadczenia zanonimizowanego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa **w ust. 8 pkt 1** potwierdzającego datę zawarcia umowy o pracę.
2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do stosunku prawnego łączącego wykonawcę z osobami, o których mowa **w ust. 8 pkt 1**, Zamawiający zawiadomi Państwową Inspekcję Pracy w celu przeprowadzenia kontroli.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 złotych za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w **ust. 8 pkt 2** , za każde zdarzenie.
4. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie złożyć w siedzibie Zamawiającego aktualną, opłaconą polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie ryzyk budowlano–montażowych, obejmującą swym zakresem przedmiot umowy oraz w szczególności: roboty budowlane w zakresie umowy, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót, odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie obejmuje Wykonawcę i wszystkich podwykonawców na kwotę równą co najmniej całkowitej wartości robót budowlanych o których mowa w niniejszym postępowaniu, obowiązującą co najmniej od dnia przekazania terenu robót do dnia ostatecznego odbioru.
5. Wymagania związane z realizacją umowy: Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie najpóźniej w ciągu 14 od daty podpisania umowy, przedstawić Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy harmonogram prac robót budowlanych, uwzględniający zakres robót wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia, z wyszczególnieniem zadań prostych i złożonych, wynikających z technologii prowadzonych prac. Harmonogram robót budowlanych musi zawierać rozłożenie prac w trakcie realizacji przedmiotu umowy, gwarantujące ich wykonanie w terminie, o którym mowa w dziale III SIWZ.
6. Wymagania związane z realizacją umowy: Kierownik budowy najpóźniej w dniu przekazania placu budowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, aktualne zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej, dotyczące osób realizujących zamówienie pełniących samodzielne funkcje w budownictwie w zakresie realizowanego zamówienia wraz z dokumentem potwierdzającym pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie wymaganych uprawnień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202); osoby z innych państw członkowskich składają dowód na posiadanie równoważnych uprawnień uzyskanych w swoich krajach pochodzenia. Inspektor nadzoru i kierownik budowy będą działać w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1202).
7. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:
   * 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, **zgodnie z art. 36 a Ustawy;**
     2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**, **zgodnie z art. 25a ust 5 pkt 2 Ustawy.**
     3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców, **zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy o ile są znane Wykonawcy na etapie składania ofert;**

**zasoby podmiotów trzecich**

* + 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym **załącznik nr 2 do SIWZ**, **zgodnie z art. 25a ust 3 pkt 2 Ustawy.**
    2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, **zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy;**
    3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, **zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy;**

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach, a jeżeli taki obowiązek zaistnieje, musi wskazać przedmiot opodatkowania.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**
   1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

1)termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy;

2)rozpoczęcie robót budowlanych: do 7 dni od dnia podpisania umowy;

3)termin zakończenia: do 10.12.2018 roku.

1. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego   
   w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

2.Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający ponadto informuje, jeżeli dotyczy:

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunku udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

4.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,   
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, **zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy;**

5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, **zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy;**

6.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.Zamawiający informuje, że w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

8.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9.Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału   
w postępowaniu, oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu   
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte   
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.

1. **PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 USTAWY**
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust 1 pkt 12-23, ust 5 z zastrzeżeniem ust 8 ustawy:

**Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust 1Ustawy:**

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

1. o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 26 (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
3. skarbowe,
4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

4)Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5)Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6)Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego   
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane   
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10)Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się   
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się   
o zamówienia publiczne;

12)Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na postawie art. 24 ust 5 Ustawy:**

* + 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
    2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,   
       w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
    3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:

a)Zamawiającym,

* + - * 1. osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
        2. członkami komisji przetargowej,
        3. osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
    1. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
    2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
    3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki   
       w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
    4. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
    5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

**Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy:**

1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2. w przypadkach, o których mowa:
3. w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
4. w ust. 1 pkt 15,
5. w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
6. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
8. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

**Art. 24 ust 8 Ustawy.**

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

**Art. 24 ust 9 Ustawy.**

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8.

**Art. 24 ust 10 Ustawy.**

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania   
o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

**Art. 24 ust 11Ustawy.**

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

**Art. 24 ust 12 Ustawy**.

1.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy   
z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pkt. 12-23   
i ust. 5 Ustawy.

3.Każdy podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 pkt. 12-23 i ust. 5 Ustawy.

1. **WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA**
2. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert o dopuszczenie do udziału   
   w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu   
   o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte   
   w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu:
3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (w formie oryginału) aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy -zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ;
4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie - wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5. Wykonawca który polega na zasobach innych podmiotów określonych w art. 22a Ustawy zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ;
6. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ o ile są znani na etapie składania oferty;
7. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
9. Zobowiązanie podmiotów trzecich jeżeli dotyczy.
10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału   
    w postępowaniu: - **Zamawiający nie wzywa Wykonawców do ich złożenia w trybie art. 26 ust 2 PZP.**
11. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1127).
12. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,   
    o której mowa w art. 86 ust 5 Ustawy określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
13. **INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.**
    1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp., zwane dalej Korespondencja, Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną, przy czym każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.
    2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, za potwierdzenie jej otrzymania przyjmuje się wydruk potwierdzający wysłanie wiadomości.
    3. Poza wybranym sposobem przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
    4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
14. **OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Liliana Lipińska, ..

- poczta elektroniczna: ekonomik@miasto.zgierz.pl  
- fax.: 42 715 07 34

1. **WADIUM**

Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**
   1. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
   2. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.
   3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,   
      z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
   4. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium.
2. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**
   1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
   2. Wykonawcy powinni przeprowadzić wizję lokalną terenu wykonania robót budowlanych przed sporządzeniem oferty.
   3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.
   4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zamawiający zaleca, aby wszystkie kartki oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej Osoby Uprawnione).
   5. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
      1. w przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Osoby Uprawnione;
      2. poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu wraz z imienną pieczątką Wykonawcy lub Osoby Uprawnionej;
      3. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę lub osoby trzecie, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność.
   6. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
   7. Dodatkowe dokumenty załączone przez Wykonawcę, które nie były wymagane zapisami SIWZ nie będą podlegały badaniu i ocenie w trakcie sprawdzania ofert.
   8. Zamawiający zaleca, aby ofertę umieścić w jednej zapieczętowanej kopercie wewnętrznej oraz w jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem:

**Oferta na:**

**„Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka**

**w Zgierzu**

**”**

**- nie otwierać przed dniem 19.09.2018 r. godz. 10:15**

* 1. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
  2. Konsekwencje nieprawidłowego opisu i zabezpieczenia oferty ponosi Wykonawca
  3. **Na ofertę składają się:**

1)formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ;

2)oświadczenia z art. 25 a ust 1 aktualne na dzień składania ofert, o którym mowa w dziale VI SIWZ;

3)w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo (przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem);

4)zobowiązanie podmiotów trzeci jeżeli dotyczy

* 1. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami.
  2. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający mógł zapoznać się   
     z dokumentami.
  3. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy.
  4. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych   
     i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
  5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
  6. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
  9. Dodatkowe dokumenty załączone do oferty, nie będą podlegać badaniu i ocenie.
  10. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę na cały przedmiot zamówienia.

**Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa**

* 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 Ustawy, oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
  2. Zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 Ustawy PZP - Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, **zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.** Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
  3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA-, lub spięte oddzielnie, od pozostałych jawnych elementów oferty.

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

* 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnychwarunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak niepóźniej niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niżkwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniawpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonegoterminu składania ofert.

**Modyfikacja i wycofanie ofert**

* 1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przekazanego zamawiającemu przed terminem składania ofert.
  2. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub wycofaniu oferty winno być przez Wykonawcę przygotowane i oznaczone w sposób czytelny na kopercie należy umieścić oprócz nazwy postępowania napis - ZMIANA /WYCOFANIE.
  3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i podpisane własnoręcznie przez podpisującego ofertę.
  4. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić zmian do jej treści po upływie terminu składania ofert.
  5. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

**Udostępnienie protokołu lub załączników**

* 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek   
     o udostępnienie protokołu i załączników.
  2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
  3. Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.
  4. Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin i sposób udostępnienia oferty, o czym poinformuje zainteresowanego.

**Poprawianie omyłek w ofercie:**

* 1. Przez oczywiste omyłki pisarskie należy rozumieć – bezsporne, niebudzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów, np.: widoczną mylną pisownię wyrazu; ewidentny błąd gramatyczny; niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części; ewidentny błąd rzeczowy, np. 31 listopada, błąd powstały w wyniku przestawienia liczb w zapisie jednostkowych cyfr.
  2. Przez oczywiste omyłki rachunkowe należy rozumieć – omyłki dotyczące działań arytmetycznych na liczbach np.: błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, błędny wynik działania matematycznego wynikającego z dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia.

1. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT**
   1. **Termin składania ofert upływa 19.09.2018 r. o godz. 10:00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.**
   2. Oferty złożone po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
   3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu, ul. Długa 89/91*;* **Sekretariat.**
   4. **Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego wskazanej w ust. 3, w gabinecie Dyrektora.**
   5. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
2. **OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**
   1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie całkowite **wynagrodzenie ryczałtowe** za realizację całego przedmiotu zamówienia podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia nie podlegająca weryfikacji, w konsekwencji czego konieczność wykonywania prac, bez których przedmiot zamówienia nie mógłby być zrealizowany, a których Wykonawca wcześniej nie uwzględnił w dokumentacji, nie przewidział w robotach budowlanych nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia – nie będzie stanowiła podstawy do podwyższenia ceny określonej w ofercie.
   2. W ramach całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawca zobowiązany będzie do określenia ceny ofertowej brutto za poszczególne etapy, czyli całkowite **wynagrodzenie ryczałtowe brutto stanowi sumę poszczególnych cen brutto**:
   3. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT, zgodnej z obowiązującymi na dzień składania ofert przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, należy do Wykonawcy
   4. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
   5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
   6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN, zgodnie z przyjętymi normami, końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. **OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**
   1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium **CENA OFERTY** **łącznej ceny oferty brutto,** za realizację całego przedmiotu zamówienia obliczoną przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, zasadami określonymi w części XI SIWZ, podanej w FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz kryterium **DŁUGOŚĆ GWARANCJI,** podanym w FORMULARZU OFERTOWYM stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ.
   2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis kryteriów/znaczenie:** | | **Waga w [%]/ udział  w ocenie [pkt.]** |
| **1** | **CENA OFERTY** | 60% waga udział w ocenie 60 pkt |
| **2** | **DŁUGOŚĆ GWARANCJI (G) -** kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać długość gwarancji jakości liczony od odbioru ostatecznego wykonanych robót, przyznawanie punktów poszczególnym ofertom w/w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady: **60 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 0 pkt, 66 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 10 pkt, 72 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 20 pkt, 84 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 40 pkt,** | 40% waga udział w ocenie 40 pkt |

**3.Opis kryteriów/znaczenie:**

**1)CENA OFERTY** **(CO)** - kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia złożonej w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę obliczoną zgodnie z zasadami określonymi w dziale XIII SIWZ. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom w kryterium – CENA OFERTY - odbywać się będzie wg następującej zasady:

CBON

CO = ------------------------------- x 60 pkt

CBOB

gdzie:

CBON –cena brutto oferty najkorzystniejszej

CBOB – cena brutto oferty badanej

CO – liczna punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – cena oferty

**2)DŁUGOŚĆ GWARANCJI (G) -** kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać długość gwarancji jakości liczony od odbioru ostatecznego wykonanych robót, przyznawanie punktów poszczególnym ofertom w/w kryterium odbywać się będzie wg następującej zasady:

**60 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 0 pkt,**

**66 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 10 pkt,**

**72 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 20 pkt,**

**84 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót – 40 pkt,**

**3)Wykonawca obowiązkowo musi wskazać tylko jeden przedział gwarancji jakości liczony w miesiącach wymienionych powyżej;**

**a)w przypadku zaoferowania okresu gwarancji poniżej 60 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ;**

**b)w przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 84 miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ;**

4)Wykonawca jest zobowiązany złożyć w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości w treści formularza ofertowego, oświadczenie woli w zakresie wskazanych kryteriów. Zgodnie z art. 87 ust 1 […] Ustawy, niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze, wykreśli, lub w inny sposób utrudni prawidłowe odczytanie oświadczenia woli w zakresie kryteriów określonych przez Zamawiającego jego oferta zostanie uznana jako niezgodna z treścią SIWZ.

5)Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans maksymalnej liczby, przyznanych punktów   
w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

B = CO + G

gdzie:

B - suma punktów badanej oferty przy zastosowanych kryteriach

CO - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium – CENA OFERTY

G- liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium **-** DŁUGOŚĆ GWARANCJI

1. **ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
   1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”) na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
   2. Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie wniesione przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
   3. Dopuszczalne formy Zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy.
   4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy.
   5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu (jeżeli dotyczy) Wykonawca może w uzgodnieniu z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia- jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium.
   6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.
   7. Zamawiający zwróci lub zwolni 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane. Pozostała część w wysokości 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.
2. **INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA**
   1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
   2. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b Ustawy, o ile są już znane na etapie składania ofert.
   3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,   
      w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie VI SIWZ, zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt. 2.
3. **UMOWA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA**
   1. Z Wykonawcą, którego oferta w wyniku badania będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa na odpowiednie zadanie.
   2. Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projekt umowy na wykonanie Zamówienia.
   3. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Projektu Umowy zawarte jest w treści Formularza ofertowego.
   4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
   5. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszczalna jest jedynie w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
   6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
      1. zmiana adresu/siedziby/danych kontaktowych Zamawiającego/Wykonawcy, osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy;
      2. zmiana terminu rozpoczęcia/zakończenia realizacji umowy w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej;
      3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
      4. zmiany dokonane na podstawie art. 23 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1202), zwaną dalej ustawą Prawo budowlane, w zakresie rozwiązań projektowych jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego;
      5. zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust 1 pkt 4 lit b) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru;
      6. zmiany dokonane podczas wykonywania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36 a ust 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36 a ust 6 ustawy Prawo budowlane, spełniające zapisy art. 57 ust 2 ustawy Prawo budowlane;
      7. zmiany w zakresie rozwiązań technologicznych określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej opis przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według obowiązującej dokumentacji technicznej powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy - każdorazowo dopuszczalne zmiany nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia oraz zmiany terminu zakończenia robót;
      8. zmiany technologii wykonywania elementów robót mogą być dokonywane, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja techniczna, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty, w takim przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt zamienny wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego, powyższe zmiany nie stanowią podstawy do zmiany terminu zakończenia robót;
      9. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy   
         w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych **w pkt 10) – 11);**
      10. wstrzymania robót budowlanych, w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj.:

a)temperatura gruntu niższa niż +5° C;

b)ciągłe opady śniegu, utrzymujące się dłużej niż 2 dni kalendarzowe;

c)śnieg utrzymujący się na gruncie dłużej niż 2 dni kalendarzowe;

d)opady deszczu utrzymujące się przez 3 dni kalendarzowe;

* + 1. wstrzymania robót budowlanych w okolicznościach wymiennych poniżej:

a)nieprzewidziane zmiany stanu prawnego;

b)konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości;

c)konieczność uzgodnień z gestorami sieci;

d)wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;

e)odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

f)wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z niezaplanowanymi wcześniej, a równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji;

g)działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach;

h)działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy lub Zamawiającego, akt prawny administracji państwowej.

* + 1. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wstrzymanie realizacji robót budowlanych. Wniosek musi zawierać uzasadnienie oraz dowody zaistnienia okoliczności mających wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, w szczególności zaistnienia okoliczności pogodowych: ogólnodostępne mapy pogodowe, dokumentację fotograficzną itp., w przypadku zaistnienia innych okoliczności opinie, dokumenty potwierdzające stan opisany we wniosku. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku zestawienie elementów robót budowlanych, których nie może wykonać ze względu na zaistniałe okoliczności. Zasadność wniosku Wykonawcy musi być każdorazowo potwierdzona przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru działającego w imieniu Zamawiającego. Do terminu wykonania umowy, określonego zapisami umownymi nie będzie zaliczany okres przerwy w jej realizacji spowodowany wystąpieniem okoliczności, o których mowa **w pkt 9);**
    2. jeżeli okoliczności wymienione **w pkt 11) ppkt g) - h)** trwają dłużej niż jeden miesiąc, Zamawiający ma prawo odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Wszelkie roszczenia zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia okoliczności,   
       o których mowa w zadaniu pierwszym;
    3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku:

1. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 200 poz.1679 ze zm.). Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty;
2. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty;
   1. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
3. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;
4. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności;
5. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
6. **POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**
   1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
   2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
      1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
      2. określenia warunków udziału w postępowaniu;
      3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
      4. odrzucenia oferty odwołującego;
      5. opisu przedmiotu zamówienia;
      6. wyboru najkorzystniejszej oferty.
   3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
   4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
   6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
   7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nieprzysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
   8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany wustawie dla tej czynności.
   9. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
7. **INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY**
   1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej i po upływie terminów na wniesienie środków ochrony prawnej Wykonawca niezwłocznie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żądał jego wniesienia i przystępuje do zawarcia umowy, bez zbędnej zwłoki.
   2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. W przypadku konsorcjum/ spółki cywilnej kopię umowy regulującej powyższe.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Liliana Lipińska

1.Bogdan Jarota – Starosta Zgierski  
2.Adam Świniuch – Członek Zarządu Powiatu Zgierskiego

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*( podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej)*

1. **ZAŁĄCZNIKI**
   1. Formularz ofertowy zał. nr 1do SIWZ,
   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania aktualne na dzień składania ofert, zał. nr 2 do SIWZ;
   3. Projekt umowy - zał. nr 3 do SIWZ,
   4. Projekt budowlany na powiększenie trzech otworów w ścianach konstrukcyjnych oraz demontaż pustaków szklanych i wykonanie zamurowań w ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej – stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
   5. Decyzja Pozwolenie na budowę nr 124/2018 – stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ
   6. Projekt budowlany instalacji elektrycznej - stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
   7. Przedmiar na powiększenie trzech otworów w ścianach konstrukcyjnych oraz demontaż pustaków szklanych i wykonanie zamurowań w ścianie zewnętrznej sali gimnastycznej oraz roboty pozostałe budowlane – stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ
   8. Przedmiar – instalacje elektryczne – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ

*Załącznik nr 1 do SIWZ*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Pieczęć Wykonawcy)*

FORMULARZ OFERTOWY

*w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:*

**„Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1   
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu”**

Dane Wykonawcy:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Skrót literowy nazwy państwa:

**Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………..**

**Adres:…………………………………………………………………………………...………………………………**

**Tel;…………………………… Fax…………………… Adres e-mail;………………………………………………**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1   
   im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu”** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dziale II SIWZ za cenę ryczałtową brutto w łącznej wysokości \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zł (słownie\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Oświadczamy, że udzielimy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**miesięcy gwarancji jakości liczonej od odbioru ostatecznego całości wykonanych robót budowlanych, potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót** na wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oraz rozszerzymy odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany   
   i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Roboty budowlane objęte zamówieniem zamierzamy wykonać samodzielnie/ zlecić podwykonawcy - w przypadku zaznaczenia zlecić podwykonawcy należy uzupełnić tabelę poniżej, o ile są znani Wykonawcy na etapie składania ofert;

|  |  |
| --- | --- |
| Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Nazwa firmy, siedziba podwykonawcy/podwykonawców |
|  |  |
|  |  |

1. Informuję, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy, wybór złożonej w w/w postępowaniu oferty  **NIE BĘDZIE /BĘDZIE[[1]](#footnote-1)** **(należy odpowiednio skreślić)** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: **NALEŻY WYPEŁNIĆ PONIŻEJ W PRZYPADKU ODPOWIEDZI TWIERDZĄCEJ[[2]](#footnote-2)** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO [[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udziel zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu[[4]](#footnote-4)
3. Oferta została złożona na \_\_\_\_\_stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr \_\_\_\_\_  
   do nr \_\_\_\_\_\_.
4. Załącznikami do niniejszej oferty są:
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Miejsce i data) ( pieczęcie i podpisy Osób Uprawniony)*

*Załącznik Nr 2 do SIWZ*

**Zamawiający:**

Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu  
ul. Długa 89/91; 95-100 Zgierz

**Wykonawca:**

…………………………………….……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu”** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych   
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).*

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

…………………………………………………………………….……………………………………………..

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….……………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*,

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis*

***Uwaga! Należy każą część oświadczenia wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym zatwierdzając datą i podpisem osoby upoważnionej!***

1. Należy odpowiednio skreślić, w przypadku gdy odpowiedź jest twierdząca wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, oraz podać ich wartość bez kwoty podatku. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wykonawca, który złoży oświadczenie, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuje zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenia będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku. Nowelizacja Ustawy z dnia 09 kwietnia 2015 r. wprowadziła zmianę brzmienia art. 91 ust. 3a Ustawy, polegającą na wykreśleniu z jego treści wskazania o stosowaniu regulacji w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dzięki czemu norma ta miała charakter generalny oraz na dodaniu w treści art. 91 ust. 3a zdania drugiego, z którego wynika obowiązek informacyjny ciążący na Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego odnośnie powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w związku z wyborem danej oferty. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. przepisu, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając natomiast ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W konsekwencji wprowadzonych zmian obowiązek doliczania wartości podatku VAT płaconego przez Zamawiającego do wartości netto Wykonawcy będzie miał, zatem zastosowanie w przypadku: tak jak obecnie - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jaki wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT; importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. [↑](#footnote-ref-2)
3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o och-nie danych osobowych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-3)
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-4)